КОНЦЕПЦИЯ MVP

веб-сервиса ИИ-скрининга анемий и латентных дефицитных состояний

Статус документа: рабочая концепция MVP для реализации в рамках хакатона и последующего использования как основы описания решения.

1. Назначение документа

Документ фиксирует единую продуктовую, функциональную и архитектурную концепцию MVP. Его задача — ограничить объем разработки, устранить противоречия в пользовательских сценариях и обеспечить согласованность интерфейса, ML-части, backend, API и демонстрации решения.

Концепция сформирована исходя из требований кейса, требований к оформлению решения и текущих решений команды по результатам анализа предоставленного датасета.

2. Концепция продукта

MVP представляет собой B2B-веб-сервис поддержки скрининга анемий и латентных дефицитных состояний для медицинских организаций.

Сервис принимает лабораторные показатели одного пациента или группы пациентов, определяет наличие анемии по заданным медицинским пороговым критериям, применяет модели машинного обучения для выявления вероятных дефицитных состояний и формирует два варианта представления одного результата: профессиональный для медицинского специалиста и понятный для пациента.

Основной пользователь MVP — медицинский специалист. Пациент в MVP является получателем пациентской версии результата, но отдельный личный кабинет и самостоятельная регистрация пациента не реализуются.

Промышленный сценарий предполагает возможность использования сервиса как отдельного веб-интерфейса или его вызова из МИС/ЛИС через API. В рамках хакатона реализуется standalone-веб-сервис и документированный API-контракт; реальная интеграция с конкретной МИС/ЛИС не входит в объем MVP.

3. Заказчик, пользователи и границы ролей

| Субъект | Роль в продукте | Что реализуется в MVP |
| --- | --- | --- |
| Медицинская организация | Заказчик/владелец процесса использования сервиса | Концептуально. Отдельный кабинет организации и администрирование пользователей не реализуются. |
| Медицинский специалист | Основной пользователь системы | Авторизация, ручной анализ одного случая, пакетный анализ, просмотр результата для врача и пациента. |
| Пациент | Получатель результата скрининга | Пациентская версия результата, доступная врачу для демонстрации/передачи пациенту. Самостоятельный вход отсутствует. |
| МИС/ЛИС | Внешняя информационная система | Только целевой интеграционный сценарий и API-контракт. Фактическое подключение не реализуется. |

Самостоятельная публичная регистрация врача в MVP не требуется. Для демонстрации используются заранее созданные учетные записи медицинских специалистов. В промышленном варианте учетные записи создаются или предоставляются в рамках взаимодействия с медицинской организацией.

4. Объем MVP

| Функция | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Авторизация медицинского специалиста | Обязательно | Вход по заранее созданной демонстрационной учетной записи. |
| Самостоятельная регистрация врача | Не входит | Не соответствует B2B-модели и создает лишний контур управления доступом. |
| Ручной ввод данных одного пациента | Обязательно | Ввод ID случая, пола, возраста и доступных лабораторных показателей. |
| Пакетная загрузка | Обязательно | Загрузка CSV/XLSX с несколькими случаями и формирование сводной таблицы результатов. |
| Определение наличия анемии | Обязательно | Детерминированное правило по гемоглобину и полу. |
| ML-оценка дефицитных состояний | Обязательно | Модели по базовым целевым дефицитам, подтвержденным текущей ML-концепцией. |
| Врачебная версия результата | Обязательно | Профессиональная интерпретация, основания результата, дальнейшие действия. |
| Пациентская версия результата | Обязательно | Понятное объяснение результата и дальнейшего шага без постановки диагноза и назначения лечения. |
| REST API и OpenAPI/Swagger | Обязательно при наличии backend на FastAPI | Документирует контракт и отделяет screening engine от интерфейса. |
| Выгрузка/печать пациентского результата | Желательно | Реализуется при наличии времени; отсутствие PDF не блокирует основной сценарий, если пациентская версия доступна в интерфейсе. |
| Реальная интеграция с МИС/ЛИС | Не входит | Показывается как целевая архитектура, но не заявляется как выполненная интеграция. |
| Личный кабинет пациента | Не входит | D2C(B2C)-сценарий сознательно исключен из MVP. |
| Чат врач–пациент, маршрутизация к конкретному врачу | Не входит | Не требуется для закрытия кейса и существенно расширяет объем MVP. |
| Полноценная админ-панель организации | Не входит | Не требуется для демонстрации основной ценности решения. |

5. Пользовательские сценарии

5.1. Ручной анализ одного случая

1. Медицинский специалист авторизуется в веб-сервисе.

2. На главном экране выбирает «Анализ одного пациента».

3. Указывает псевдонимизированный ID случая, пол, возраст и доступные лабораторные показатели.

4. Система валидирует введенные данные и сообщает о критичных пропусках или некорректных значениях.

5. Screening engine определяет наличие анемии и выполняет ML-оценку дефицитных состояний.

6. Система формирует единый структурированный результат.

7. Врач может переключаться между представлениями «Для врача» и «Для пациента».

5.2. Пакетный анализ

1. Медицинский специалист выбирает «Пакетный анализ».

2. Загружает CSV/XLSX по согласованному шаблону.

3. Сервис выполняет валидацию структуры и значений.

4. Для корректных строк выполняется скрининг; строки с ошибками получают понятный статус.

5. Пользователь получает таблицу с ID случая, наличием анемии, результатами по дефицитам и статусом обработки.

6. По нажатию на строку открывается индивидуальный результат случая.

5.3. Пациентский сценарий в MVP

Отдельного входа пациента в MVP нет. Пациентский контур реализуется как отдельное представление результата, сформированное из того же результата screening engine, который видит врач.

Врач может показать пациентскую версию на экране, распечатать ее или передать пациенту в виде файла, если выгрузка будет реализована. В дальнейшем этот же структурированный результат может передаваться в МИС и отображаться пациенту в существующем пациентском интерфейсе медицинской организации.

6. Логика медицинского и ML-анализа

Внутри MVP разделяются детерминированные медицинские правила и задачи, для которых действительно требуется машинное обучение. Это позволяет не использовать ML там, где результат однозначно определяется известным критерием.

| Этап | Логика |
| --- | --- |
| 1. Валидация входа | Проверка пола, возраста, формата лабораторных значений, допустимости пропусков и наличия данных, необходимых для запуска соответствующего расчета. |
| 2. Определение анемии | По условиям кейса: гемоглобин <120 г/л у женщин и <130 г/л у мужчин. Отдельная ML-модель для признака anemia не строится. |
| 3. ML-оценка дефицитов | Базовые ML-targets текущей концепции: iron_deficiency, B12_deficiency, folate_deficiency, B6_deficiency, copper_deficiency. |
| 4. Сочетанные состояния | Если модель подтверждает несколько дефицитов одновременно, результат может быть представлен как сочетанное дефицитное состояние. |
| 5. Интерпретация | Формируется итоговый текст, перечень ключевых показателей/факторов модели и рекомендации по дальнейшему клиническому уточнению. |
| 6. Представление | Один структурированный результат преобразуется во врачебную и пациентскую версии. |

Важно: финальные пороги классификации, состав фактически используемых признаков, набор выводимых confidence/score и перечень поддерживаемых состояний должны соответствовать реально обученным и проверенным моделям. В документации и интерфейсе нельзя заявлять возможности, не подтвержденные фактическими метриками.

Если у пациента выявлена анемия, но модели не подтверждают ни один из поддерживаемых нутритивных дефицитов, безопасная формулировка результата: «анемия без выявленного поддерживаемой моделью дефицитного паттерна; требуется дальнейшая клиническая дифференциальная оценка». Не следует автоматически присваивать неподтвержденный диагноз «анемия иной природы».

7. Входные данные

Минимальная структура одного запроса включает:

псевдонимизированный ID случая;

пол;

возраст;

лабораторные показатели, необходимые для выбранной версии модели.

Исходный набор содержит 37 потенциальных входных признаков: возраст, пол и 35 лабораторных показателей. Это не означает, что интерфейс должен требовать заполнения всех 35 значений вручную. Конкретный обязательный набор определяется финальным ML-пайплайном и правилами обработки пропусков.

В интерфейсе показатели рекомендуется разделять на обязательные и дополнительные только после фиксации финальной модели. Неизвестные допустимые значения могут оставаться пустыми, если это поддерживается обученным пайплайном.

8. Формат результата

8.1. Врачебная версия

Врачебный результат должен содержать:

наличие или отсутствие признаков анемии и основание расчета;

результаты по поддерживаемым дефицитным состояниям;

оценку уверенности/score только в том виде, который корректно формирует модель;

лабораторные показатели и/или признаки, наиболее существенно повлиявшие на вывод, если выбранный подход интерпретируемости это позволяет;

краткую клинически нейтральную интерпретацию;

рекомендуемые дальнейшие действия или направление дообследования;

ограничение: результат является скрининговой поддержкой принятия решения и не заменяет клинический диагноз.

Формулировка «рекомендуемое лечение» в MVP не используется. Сервис не назначает препараты, дозировки или терапию.

8.2. Пациентская версия

Пациентская версия должна использовать понятный язык и отвечать на три вопроса: что обнаружено, почему это требует внимания и что делать дальше.

Она должна содержать:

понятное описание наличия/отсутствия признаков анемии;

объяснение выявленных признаков возможного дефицита без постановки окончательного диагноза;

краткое указание, какие группы показателей повлияли на результат;

рекомендацию обсудить результат с врачом и при необходимости пройти дополнительное обследование;

явное пояснение, что результат сформирован с применением алгоритмов машинного обучения и предназначен для предварительного скрининга, а не для самостоятельного назначения лечения.

9. API-контракт и интеграция с МИС/ЛИС

Для MVP целесообразно реализовать и документировать REST API, который используется тем же backend, что и веб-интерфейс. Это позволяет обоснованно показать готовность screening engine к интеграции, не заявляя фактическое подключение к конкретной МИС.

Безопасная формулировка для документации и защиты: «В MVP реализован и документирован REST API сервиса. Он отделяет screening engine от пользовательского интерфейса и может использоваться интеграционным слоем МИС/ЛИС. Реальная интеграция с конкретной системой не входит в объем хакатонного прототипа».

9.1. Базовый endpoint

POST /api/v1/screening

Пример запроса:

{
  "case_id": "A7F4C92",
  "age": 42,
  "sex": "female",
  "laboratory_data": {
    "hemoglobin": 108,
    "mcv": 74,
    "mch": 23,
    "ferritin": 8,
    "crp": 2.1
  }
}

Пример ответа. Поля score и important_features включаются только при корректной поддержке финальной моделью:

{
  "case_id": "A7F4C92",
  "status": "completed",
  "anemia": {
    "detected": true,
    "method": "sex_specific_hb_threshold",
    "hemoglobin": 108,
    "threshold": 120
  },
  "deficiencies": {
    "iron_deficiency": {"predicted": true, "score": 0.91},
    "B12_deficiency": {"predicted": false, "score": 0.12}
  },
  "interpretation": {
    "summary": "Признаки анемии; модель выявила паттерн дефицита железа.",
    "important_features": ["hemoglobin", "mcv", "ferritin"]
  }
}

Если backend реализован на FastAPI, OpenAPI/Swagger формируется автоматически на основе эндпоинтов и схем данных. Это достаточно для демонстрации API-контракта MVP.

9.2. Пакетный endpoint

При наличии времени может быть реализован отдельный endpoint пакетного анализа, например POST /api/v1/screening/batch. Он не является обязательным условием для демонстрации архитектуры, готовой к подключению через API, если пакетная обработка уже реализована внутри веб-приложения.

В MVP не заявляются поддержка конкретных интеграционных стандартов МИС, универсальная совместимость со всеми МИС/ЛИС, FHIR/HL7/СЭМД или промышленная межсистемная авторизация, если они фактически не реализованы.

10. Персональные данные и безопасность MVP

В демонстрационном контуре не используются реальные персональные данные пациентов. Решение проектируется по принципу минимизации данных и работает с псевдонимизированным ID случая.

В screening engine не требуется передавать ФИО, телефон, email, адрес, паспортные данные, СНИЛС или иные идентификаторы, не влияющие на расчет. Для модели передаются только данные, необходимые для анализа: ID случая, возраст, пол и лабораторные показатели.

В целевой архитектуре соответствие внутреннего ID реальному пациенту хранится на стороне медицинской организации/МИС. Сервис получает только минимально необходимый набор данных.

На защите не следует заявлять, что трехдневный MVP полностью соответствует всем требованиям законодательства о персональных данных. Корректная позиция: в демонстрационном контуре реальные ПД не обрабатываются; в архитектуре предусмотрены минимизация и псевдонимизация данных, а промышленное внедрение потребует отдельной проработки правовых, организационных и технических мер защиты.

11. Архитектура MVP и целевая архитектура

11.1. Реализуемый MVP

Медицинский специалист
        ↓
      Web UI
        ↓
    Backend API
        ↓
 Screening Engine
  |-- Правила
  `-- ML-модели
        |
Структурированный результат
  |-- Для врача
  `-- Для пациента

11.2. Целевой промышленный сценарий

МИС / ЛИС ──► интеграционный API ──► Screening Engine
    ▲                               │
    │                               ▼
    └──────── структурированный результат
                    │
              ┌─────┴─────┐
              ▼           ▼
             Врач       Пациент

Standalone-веб-интерфейс хакатона является одним из клиентов screening engine. В дальнейшем такой же API может вызываться из МИС/ЛИС без необходимости для врача работать во втором интерфейсе.

12. Экраны MVP

| № | Экран | Основное содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация | Вход медицинского специалиста по демонстрационной учетной записи. |
| 2 | Главный экран | Два основных действия: «Анализ одного пациента» и «Пакетный анализ». |
| 3 | Анализ одного пациента | ID случая, пол, возраст, лабораторные показатели, валидация, запуск анализа. |
| 4 | Пакетный анализ | Загрузка CSV/XLSX, результат валидации, сводная таблица случаев. |
| 5 | Результат для врача | Анемия, дефицитные паттерны, основания, интерпретация, дальнейшие действия. |
| 6 | Результат для пациента | Понятное объяснение результата, дальнейший шаг, дисклеймер. |

13. Явно исключенный объем MVP

самостоятельная регистрация пациента и личный кабинет пациента;

самостоятельная D2C-загрузка анализов пациентом;

привязка пациента к конкретному лечащему врачу;

чат или иная коммуникация врач–пациент;

полноценная админ-панель медицинской организации;

реальная интеграция с конкретной МИС/ЛИС;

поддержка FHIR/HL7/СЭМД, если она отдельно не реализована;

хранение реальных персональных данных пациентов в демонстрационном контуре;

постановка окончательного клинического диагноза;

назначение лечения, препаратов и дозировок;

заявление любых классов, вероятностей или интерпретаций, которые не подтверждены финальной обученной моделью.

14. Рекомендуемый демонстрационный сценарий

1. Врач входит в сервис.

2. Загружает пакетный файл с несколькими демонстрационными пациентами.

3. Система показывает результат обработки и разные типы случаев: без анемии, анемия с предполагаемым дефицитом, сочетанный дефицит, случай с недостаточными данными/ошибкой.

4. Врач открывает один клинически показательный случай.

5. На вкладке «Для врача» демонстрируются пороговое определение анемии, ML-результаты, основания и дальнейшие действия.

6. Затем открывается вкладка «Для пациента» с понятным объяснением того же результата.

7. При необходимости показывается Swagger/OpenAPI как подтверждение того, что screening engine доступен через API и может быть встроен в внешний контур.

8. На архитектурном слайде показывается целевой сценарий интеграции с МИС/ЛИС и принцип псевдонимизации данных.

15. Ограничения и правила формулировок

| Можно заявлять | Не следует заявлять без фактической реализации/валидации |
| --- | --- |
| «Сервис выполняет скрининг и поддержку принятия решения». | «Сервис ставит диагноз». |
| «Определение анемии выполняется по заданному пороговому критерию». | «ИИ диагностирует анемию», если для anemia используется только правило. |
| «ML выявляет паттерны поддерживаемых дефицитных состояний». | «ML определяет все причины анемии». |
| «Результат содержит рекомендации по дальнейшему обследованию/действиям». | «ИИ назначает лечение». |
| «В MVP реализован REST API и описан контракт обмена». | «Мы интегрированы с любой МИС». |
| «Архитектура предусматривает интеграцию с МИС/ЛИС». | «Поддерживаются FHIR/HL7/СЭМД», если это не сделано. |
| «В демо реальные ПД не используются; применяются минимизация и псевдонимизация». | «MVP полностью соответствует всем требованиям 152-ФЗ» без отдельной проработки. |

16. Что должно быть отражено в итоговой документации

На базе настоящей концепции в README и презентации необходимо зафиксировать:

цель и задачи решения;

что именно реализовано в MVP и что сознательно не входит в объем MVP;

инструкции по развертыванию и запуску;

формат входных и выходных данных;

API и пример контрактов, если он реализован;

архитектуру решения;

описание ML-пайплайна и фактические метрики;

медицинские ограничения и безопасные формулировки результата;

подход к минимизации персональных данных;

демо-набор без реальных чувствительных данных.

Репозиторий должен оставаться воспроизводимым: код приложения, Docker/Docker Compose, тесты, конфигурация, документация и демонстрационные данные должны быть организованы так, чтобы решение можно было запустить на оборудовании жюри или команды.

17. Блок для команды: как концепция закрывает требования кейса

Этот раздел предназначен для внутренней синхронизации команды и может быть удален или переработан перед публикацией официальной документации.

| Требование/ожидание кейса | Как закрываем | Что показать на защите |
| --- | --- | --- |
| Веб-сервис на базе ML для интерпретации числовых матриц лабораторных анализов | Web UI + backend + screening engine; правило для anemia и ML для дефицитных состояний. | Живой проход одного случая и пакетной загрузки. |
| Определение наличия анемии по половым порогам Hb | Отдельное детерминированное правило: <120 г/л у женщин, <130 г/л у мужчин. | Показать порог и фактическое значение Hb в результате. |
| Выявление скрытых дефицитных состояний | ML-модели для базовых дефицитных targets; сочетанные результаты формируются из нескольких положительных предиктов. | Показать один случай с дефицитом и один с сочетанным паттерном, если это подтверждено моделью. |
| Два типа вывода — для врача и пациента | Один структурированный результат, две вкладки/формы представления. Пациентский кабинет не нужен для выполнения этой части кейса. | Переключить «Для врача» → «Для пациента» на одном кейсе. |
| Рекомендации по дальнейшей тактике | Даем дальнейшие действия/дообследование, но не назначаем лечение. | Подчеркнуть роль врача в окончательном клиническом решении. |
| Удобство интерфейса | Шесть экранов без лишних ролей и админ-функций; основные действия доступны с главного экрана. | Демо без длинной навигации и регистрации. |
| Производительность при работе с лабораторными данными | Пакетная загрузка показывает, что продукт рассчитан не только на ручной ввод одной записи. | Загрузить небольшой файл и показать сводную таблицу. |
| Безопасность персональных данных | В демо нет реальных ПД; используется псевдонимизированный ID и минимальный набор признаков. | Архитектурная схема: ФИО остается в МИС, screening engine получает case_id + клинические признаки. |
| Масштабируемость | Screening engine отделен от UI и доступен через REST API. | Swagger/OpenAPI + слайд целевой интеграции с МИС/ЛИС. |
| Воспроизводимость решения | Docker/Docker Compose, README, структура репозитория, тестовый набор. | Запуск локально и четкая инструкция в README. |
| Архитектура и логика продукта в презентации | Настоящая концепция дает согласованную схему продукта, пользователей, данных и интеграции. | Показать короткую архитектуру и один основной пользовательский путь. |

Ключевой принцип для команды: не расширять MVP за пределы зафиксированного объема до тех пор, пока не работают основной ML-пайплайн, ручной и пакетный анализ, два представления результата и воспроизводимый запуск. Любая новая функция оценивается только после закрытия этих четырех блоков.

Короткая формула для защиты: «Мы не строили вторую МИС за три дня. Мы выделили screening engine как самостоятельный сервис: он получает минимально необходимый лабораторный профиль, использует медицинские правила и ML там, где это обосновано, и возвращает структурированный результат, пригодный как для врача, так и для пациентского представления. В хакатонном MVP этот процесс показан через standalone-интерфейс, а интеграционный контракт подготовлен через REST API».

18. Источники для концепции

«Кейс_СУ акт(4).pdf» — описание кейса, ожидаемого решения, целевой аудитории, ограничений и критериев оценки.

«Требования к оформлению.pdf» — требования к README, структуре репозитория, Docker, документации, презентации и демонстрации решения.

Внутренняя схема медицинского эксперта команды и решения, зафиксированные в ходе обсуждения MVP.

Результаты проведенного командой EDA предоставленного набора данных, включая детерминированное определение anemia и выбранные базовые ML-targets.